# Acta de Reunión 1 - Diseño de la aplicación móvil "Vinilos Mobile" (Grupo 13)

Fecha: 2025-10-13

Hora de la reunión: 18:00 - 19:00 (GMT-5, hora Colombia)

Lugar: Google Meet (enlace compartido en Slack del grupo)

## Asistentes

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre | Correo | GitHub |
| Camilo Rojas | pc.rojasp1@uniandes.edu.co | https://github.com/CamiloRojas-96 |
| Cristian Rubio | c.rubioa@uniandes.edu.co | https://github.com/cristianrubioa |
| David Cruz | df.cruza@uniandes.edu.co | https://github.com/dfcruza |
| Santiago Mora | s.moraf@uniandes.edu.co | https://github.com/sanmofe |
| Daniel Sierra | dani-sie@uniandes.edu.co | https://github.com/dani-sie |

## Orden del día

1. Revisión y consenso sobre reglas de trabajo y contrato de equipo.

2. Definición de periodos de sprint y milestones para el MVP.

3. Priorización y asignación de historias de usuario (HU01–HU15).

4. Aclaración de procesos de control de versiones, PR y revisiones.

5. Próximos pasos y tareas inmediatas.

## Decisiones tomadas (Resumen)

- Metodología: Desarrollo ágil con Sprints de 2 semanas (sprint corto).

- Reunión semanal obligatoria: Lunes 18:00 - 19:00 (GMT-5). Asistencia obligatoria para todos los miembros.

- Formato de ramas: feature/huXX-nombre-corto, fix/huXX-descripcion.

- Commits con mensajes claros y descriptivos; convenciones: tipo: breve-descripción (ej. feat: HU01 - Listado de álbumes).

- Pull Requests: Revisar al menos por 1 miembro distinto al autor antes del merge.

- Tablero de proyecto: Actualizar al menos 1 vez por semana. Entregables listos antes del domingo 23:59.

- Documentación de sprint: Cada sprint quedará registrado en /docs/actas (acta o bitácora).

- Definición de entregables por milestone: ver Milestone 1/2/3 en el repositorio del grupo.

## Sprints y Milestones

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint | Descripción | Periodo (estimado) | Milestone (link) |
| Sprint 1 – Base de la App | Implementación de HU01–HU02: Catálogo y detalle de álbumes. | Semana 3–4 (2 semanas) | https://github.com/dani-sie/MISW4203-Aplicaciones\_Moviles\_G13/milestone/1 |
| Sprint 2 – Funcionalidades principales | HU03–HU05: Artistas, coleccionistas y navegación. | Semana 5–6 (2 semanas) | https://github.com/dani-sie/MISW4203-Aplicaciones\_Moviles\_G13/milestone/2 |
| Sprint 3 – Funcionalidades avanzadas | HU06–HU15: Comentarios, favoritos, gestión y creación. | Semana 7–8 (2 semanas) | https://github.com/dani-sie/MISW4203-Aplicaciones\_Moviles\_G13/milestone/3 |

## Historias de usuario seleccionadas para el MVP

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Nombre | Resumen | Sprint | Link |
| HU01 | Consultar catálogo de álbumes | Como usuario visitante quiero navegar el catálogo de los álbumes para escoger los que más me interesan | Sprint 1 | https://github.com/dani-sie/MISW4203-Aplicaciones\_Moviles\_G13/wiki/HU01-Consultar-catálogo-de-álbumes |
| HU02 | Consultar la información detallada de un álbum | Como usuario visitante quiero ver el detalle de un álbum para ampliar la información sobre él | Sprint 1 | https://github.com/dani-sie/MISW4203-Aplicaciones\_Moviles\_G13/wiki/HU02-Consultar-la-información-detallada-de-un-álbum |
| HU03 | Consultar el listado de artistas | Como usuario visitante quiero ver el listado de artistas para escoger los que más me interesan | Sprint 2 | https://github.com/dani-sie/MISW4203-Aplicaciones\_Moviles\_G13/wiki/HU03-Consultar-el-listado-de-artistas |
| HU04 | Consultar la información detallada de un artista | Como usuario visitante quiero ver el detalle de un artista para ampliar la información sobre él | Sprint 2 | https://github.com/dani-sie/MISW4203-Aplicaciones\_Moviles\_G13/wiki/HU04-Consultar-la-información-detallada-de-un-artista |
| HU05 | Consultar listado de coleccionistas | Como usuario visitante quiero consultar el listado de coleccionistas para seleccionar el que más me interese | Sprint 2 | https://github.com/dani-sie/MISW4203-Aplicaciones\_Moviles\_G13/wiki/HU05-Consultar-listado-de-coleccionistas |
| HU06 | Consultar la información detallada de coleccionista | Como usuario visitante quiero ver el detalle de un coleccionista para conocer sus gustos musicales | Sprint 3 | https://github.com/dani-sie/MISW4203-Aplicaciones\_Moviles\_G13/wiki/HU06-Consultar-la-información-detallada-de-coleccionista |
| HU07 | Crear un álbum | Como coleccionista quiero agregar un álbum al listado | Sprint 3 | https://github.com/dani-sie/MISW4203-Aplicaciones\_Moviles\_G13/wiki/HU07-Crear-un-álbum |
| HU08 | Asociar tracks con un álbum | Como coleccionista quiero agregar tracks a un álbum para actualizar el catálogo | Sprint 3 | https://github.com/dani-sie/MISW4203-Aplicaciones\_Moviles\_G13/wiki/HU08-Asociar-tracks-con-un-álbum |

## Reglas de trabajo y contrato de equipo (detalladas)

- Decisiones por consenso durante la reunión de los lunes.

- Asignación de tareas basada en carga semanal y especialidad.

- Commits: mensajes claros y descriptivos; evitar commits sin mensaje útil.

- Ramas: feature/huXX-nombre-corto, fix/huXX-descripcion. Evitar commits directos en main.

- PRs: revisión obligatoria por al menos 1 miembro distinto; evitar merge sin aprobación.

- Tablero: actualizar estado de tareas al menos 1 vez por semana.

- Entregables: Wiki, prototipo y código listos antes del domingo 23:59.

- Documentación: registro de cada sprint en /docs/actas con acta o bitácora.

## Acuerdos y próximos pasos

1. Sprint planning para Sprint 1: definir tareas (issues) y asignaciones antes del próximo lunes.

2. Cada miembro debe crear su rama feature/ correspondiente para las tareas asignadas del Sprint 1.

3. Revisar prototipo Figma y definir listados de componentes reutilizables (esqueleto de UI).

4. Preparar entorno de desarrollo: Android Studio configurado (Kotlin/Java), repositorios y permisos.

5. Responsable de la documentación (rotativo) registrará el acta del próximo sprint en /docs/actas.

Observaciones: Cualquier cambio a lo acordado deberá comunicarse y registrarse en la siguiente reunión.